

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСКПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ НАРТКЪАЛЭ КЪАЛЭ

ЖЫЛАГЪУЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ НАРТКЪАЛА ШАХАР

ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445**

**УНАФЭ № 445**

**БЕГИМ № 445**

26.12.2024 г.п. Нарткала

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР на 2025 г.»

Руководствуясь [Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)», Решением президиума Совета при Главе Кабардино - Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным проектам от 12 декабря 2018г. №2,  [Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды](http://docs.cntd.ru/document/420391734)», Местная администрация городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР на 2025год».

2. Настоящее Постановление обнародовать в установленном законом порядке

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

городского поселения Нарткала

Урванского муниципального района КБР А.Х. Бетуганов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением местной

администрации г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

от 26.12.2025г. №445

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР в 2025-2027 годах» на 2025 г.**

г. п.Нарткала

2024 г.

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР в 2025-2027 годах» на 2025г

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Местная администрация г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР |
| Соисполнители программы | нет |
| Исполнители программы | Местная администрация г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР |
| Подпрограммы программы/  мероприятия  программы | нет |
| Цели программы | формирование благоустроенной и комфортной среды в г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР |
| Задачи программы | - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству;  - организация мероприятий по благоустройству общественной территорий, а именно, аллей, скверов, парков и площадей в г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР;  - привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процентов;  - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, процентов |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа будет реализована в шесть этапов:  1-й этап – 2025 год;  2-й этап – 2026 год;  3-й этап – 2027 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований | Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:  общий объем бюджетных ассигнований за счет средств всех источников финансирования на реализацию программы составляет 6 000 000 рублей 00 копеек, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 821 200 рубля 00 копеек;  за счет средств республиканского бюджета 58 800 рубля 00 копеек;  за счет средств местного бюджета 120 000 рублей 00 копеек,  на 2025 г. – 6 000 000 рублей 00 копеек;  на 2026 г. – 0 рублей 00 копеек;  на 2027 г. – 0 рублей 00 копеек; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР;  - площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых территорий МКД г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР составит 100%;  - достижение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР до 100%;  - количество благоустроенных общественных территорий  г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР (парков и скверов) составит 100% |

1. Введение

Одним из главных приоритетов развития территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР является модернизация городской среды, формирование комфортных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни, создания безопасных и комфортных условий для проживания населения города. Благоустройство территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР является важнейшей сферой деятельности городского хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, которые обеспечивают высокий уровень жизни, как для отдельного человека, так и для всех жителей города.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах (далее МКД) определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах устройства твердого покрытия для комфортного передвижения, озеленения, освещения двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок и т.д.

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в состав общего имущества МКД, принадлежащего собственникам помещений на праве общей долевой собственности, входит земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

В существующем жилищном фонде на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР элементы благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ненадлежащее состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Состояние дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД одна из актуальных проблем для большинства жителей г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР. От уровня состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Городской парк, скверы и площади расположенные на территории города являются традиционными местами прогулок и отдыха населения. Они не только играют значительную роль в архитектурной композиции города, но и являются общественно значимыми территориями, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Основная часть городского парка, скверов и площадей не подвергались ремонту и реконструкции более 10 лет.

Для решения проблем по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития

Целью Программы является формирование благоустроенной и комфортной среды в г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- организация мероприятий по благоустройству общественной территории, а именно, городского парка, скверов и площадей в г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР.

Важным направлением Программы является определение требований к качеству благоустройства городской среды, включая требования к проектированию новых и реконструкцию существующих дворовых территорий, обеспечивающие, в том числе обустройство общественных пространств городской территории с учетом возможностей маломобильных групп населения.

Программа реализуется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета и средств местного бюджета г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР.

Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий на 2025 год составляет 6 000 000 рублей 00 копеек.

В результате реализации Программы ожидается совершенствование системы комплексного благоустройства территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР.

III. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется согласно муниципальным контрактам или договорам, заключенным в установленном порядке, с соблюдением требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=01E23FE2769584BB52AF680D3A8ADCFA46D4F8B22AA7678842199F8E83qBU5P) от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сэкономленные бюджетные средства направляются на дополнительную закупку товаров (работ, услуг) в рамках реализации Программы.

Обеспечение публичности информации о ходе выполнения мероприятий Программы обеспечивается путем их размещения на официальном Интернет-

портале местной администрации Урванского муниципального района КБР, расположенном в сети "Интернет" по адресу: https://ur.adm-kbr.ru, https://adm-nartkala.ru.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2025 - 2027 годов в шесть этапов:

1-й этап - 2025 год;

2-й этап - 2026 год;

3-й этап - 2027 год;

V. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий и план реализации муниципальной программы представлен в Приложении № 2 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР и планируемых к благоустройству, представлен в Приложении 4 к Программе

VI. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации Программы

При реализации данной программы разработка мер правового регулирования не предусмотрена.

VII. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей

результатов и эффективности Программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов Программы, их значениях приведены в Приложении № 1 к Программе.

VIII. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2025 году составляет 6 000 000 рублей 00 копеек за счет всех источников финансирования, в том числе

за счет средств федерального бюджета 5 821 200 рубля 00 копеек;

за счет средств республиканского бюджета 58 800 рубля 00 копеек;

за счет средств местного бюджета 120 000 рублей 00 копеек.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению. Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.

IX. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности и результативности Программы включает:

- оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

в 2025 – 2027 годах»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

Г.П.НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР В 2025 – 2027 ГОДАХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР в 2025 – 2027 годах» | | | | | | | | |
| 1. | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов | | Ед. | 0 |  |  |  |
| 2. | увеличение доли благоустроенных общественных территорий | увеличение доли благоустроенных общественных территорий | | Ед. | 1 |  |  | 100% благоустройство общественных территорий |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

в 2025 – 2027 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

Г.П.НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР В 2025 – 2027 ГОДАХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации программы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР  в 2025 – 2027 годах» | | | | | | |
| 1.1 | Цель 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР | | | | | | |
| 1.2. | Задача: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| 1.2.1. | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | | местная администрация г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР | 2025 г. | 2027 г. | формирование комфортной и благоприятной городской среды, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | снижение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.2.2. | Цель 2: Благоустройство общественных территорий | | | | | | |
| 1.2.3. | выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения | | местная администрация г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР | 2025 г. | 2027 г. | создание условий для отдыха жителей города;  улучшение состояния территории города;  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  совершенствование эстетического состояния территории;  увеличение площади  благоустроенной территории;  создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей города | снижение обустроенных мест массового отдыха населения |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

в 2025 – 2027 годах»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

Г.П.НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР В 2025 – 2027 ГОДАХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель, исполнитель | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Программа | "Формирование комфортной городской среды на  территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР в 2019 – 2024 годах" | местная администрация г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР | местная администрация г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР | всего | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| средства федераль ного бюджета  средства республи канского бюджета  средства местного бюджета г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР | 5 821 200,00  58 800,00  120 000,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе:** | | | | всего | 6 000 000,00 | | | | | |
|  | | | | всего  средства федерального бюджета | 5 821 200,00 | | | | | |
|  | | | | средства республиканского бюджета КБР | 58 800,00 | | | | | |
|  | | | | средства местного бюджета г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР | 120 000,00 | | | | | |

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

в 2025 – 2027 годах»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

общественных территорий, расположенных на территории г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

и планируемых к благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Адрес территории (дворовой, общественной) | | | Площадь, кв.м. | | Общая сумма благоустройства, рублей | | | в том числе по источникам финансирования, рублей | | | |
|
| средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | средства | денежные |
| местного бюджета | пожертвования |
|  |  |
| 2025 год | | | | | | | | | | | | | |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Сквер по ул. Красная б/н | | | 1 288 | | 6 000 000,00 | | | 5 821 200,00 | 58 800,00 | 120 000,00 |  |
|  | | **ИТОГО** | | | **1 288** | | **6 000 000,00** | | | **5 821 200,00** | **58 800,00** | **6 000 000,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |